Mosina, dnia 3 października 2014 r.

Sprawa: IK.271.20.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.20.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.20.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina””.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o zamieszczeniu poprawnej wersji SIWZ pod nazwą „SIWZ PO ZMIANACH nr 2” oraz Wzoru umowy pod nazwą „Wzór umowy po zmianach” na stronie internetowej Zamawiającego.

Zakres zmian:

- W pkt 8 SIWZ zmienia się następujący zapis na następujący:

„8.1 Dostawa sprzętu poz. 1 - 3 formularza ofertowego w terminie do 30 dni od daty

zawarcia umowy.

Za dzień dostawy sprzętu objętego przedmiotem zamówienia uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru.

8.2 Dostawa sprzętu oraz instalacja poz. 4 –13 formularza ofertowego przedmiotu zamówienia w terminie do 29.12.2014r.

Za dzień dostawy sprzętu objętego przedmiotem zamówienia uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru.

8.3 Świadczenie usługi dostępu do Internetu poz. 14-17 formularza ofertowego

8.3.1 rozpoczęcie świadczenia usługi poz. 14 formularza ofertowego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

8.3.2  rozpoczęcie świadczenia usługi poz. 15 formularza ofertowego w terminie do 29.12.2014 r.

Za dzień dostawy usługi dostępu do Internetu uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru usługi.

    - zakończenie świadczenia usługi:

- zakończenie świadczenia usługi poz. 16 formularza ofertowego - w terminie do dnia 31.12.2019 r.,

- zakończenie świadczenia usługi poz. 17 formularza ofertowego - w terminie do dnia 31.12.2019 r.”.

- W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia się ilość szt. podana w pkt 17 na następującą:

„

| 17 | Abonament internetowy po zakończeniu realizacji projektu od 01.01.2015r na 60 m-cy płatny w cyklu miesięcznym dla RSM (obsługuje 80 BO). | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

”

- We wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniają się poszczególne terminy realizacji umowy  na następujące:

„1. Strony ustalają, iż przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących terminach:

1)   Dostawa sprzętu poz. 1-3  formularza ofertowego w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Dostawa sprzętu oraz instalacja poz. 4 - 13 formularza ofertowego w terminie do 29.12.2014r.

3)   Świadczenie usługi dostępu do Internetu poz. 14-17 formularza ofertowego–

- rozpoczęcie świadczenia usługi poz. 14 formularza ofertowego - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- rozpoczęcie świadczenia usługi poz. 15 formularza ofertowego - w terminie do dnia 29.12.2014 r.

- zakończenie świadczenia usługi poz. 16 formularza ofertowego– - w terminie do dnia 31.12.2019 r.,

- zakończenie świadczenia usługi poz. 17 formularza ofertowego– - w terminie do dnia 31.12.2019 r.,”.

- We wzorze umowy § 7 ust. 2 pkt b i c zmienia się ich treść na następującą:

„2. Wynagrodzenie będzie płatne :

b) jednorazowo z dołu za uruchomienie usługi na podstawie podpisanego protokołu i z góry za dostęp do Internetu poz. 14-15 formularza  ofertowego w okresie do 31.12.2014r. –– w kwocie ………………………………………………………………… zł. brutto (słownie: ................................................................... zł), w której zawarty jest należny podatek VAT.

c) miesięcznie z góry (w równych 60 częściach) za dostęp do internetu poz. 16-17 formularza ofertowego w wysokości ……………………………..brutto (słownie: .................................................... zł),w której zawarty jest należny podatek VAT.”.

- We wzorze umowy dodaje się jako § 11 zapisy dotyczące zmian umowy:

„§ 11

Zmiany umowy

- Dopuszczalne jest przedłużenie umownego terminu uruchomienia usługi dostępu do Internetu oraz w konsekwencji odpowiednie przesunięcie terminu świadczenia usługi dostępu do internetu (przy zachowaniu okresu jego trwania), jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

- przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Organów, lub podmiotów bądź osób za których działania lub zaniechania Wykonawca nie odpowiada wobec Zamawiającego

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

- działania siły wyższej

- warunków atmosferycznych

- zmiany stanu prawnego

2. Zamawiający dopuszcza zmiany o charakterze technicznym lub technologicznym – dopuszczalne są zmiany parametrów technicznych lub technologicznych oferowanego sprzętu i urządzeń, na inne, spełniające wszystkie wymogi wynikające z siwz i bez podwyższenia ceny ofertowej. Uzasadnienie zmian: niższe koszty eksploatacji, zapewnienie lepszych parametrów technicznych i jakościowych.

3. Zamawiający dopuszcza także zmiany, których konieczność będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia.

6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.” .

Pozostałe paragrafy umowy zmieniły numerację odpowiednio do wprowadzonych zmian.

- Zmianie ulega pkt 16.12 na następujący:

„16.12 Na kopercie zawierającej ofertę należy napisać:

a) nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę

b) nazwę i adres Zamawiającego

c) oznaczenie:

Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”.

NIE OTWIERAĆ PRZED: 27.10.2014 r. godz. 10.00.”

- Zmianie ulega rozdział pkt 17.2 oraz pkt 17.3 na następujące:

„17.2 Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2014 r. godz. 09.50

17.3 Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2014 r. godz. 10.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie”

- W wyniku powyższych zmian Zamawiający zamieszcza aktualną wersję SIWZ oraz Wzoru umowy na stornie internetowej www.mosina.pl pod Modyfikacją SIWZ nr 2 przedmiotowego zamówienia.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.